1. **Opening**

Voorzitter heeft de vergadering geopend om 14:25

1. **Vaststellen definitieve agenda**

* Notulen week 6 review geven
* Taken van Technisch verslag verdelen
* bespreken voortgang

1. **Mededelingen**

Er is mail binnen gekregen van jan zuurbier betreft over Marten die afwezig zal zijn tijdens deze 2 project weken. Jan Zuurbier en Wouter van Ooijen zal het nakijken van project overnemen van Marten.

Verder zal er op vrijdagmiddag 15 januari rond 2 uur weer een vergadering plaats vinden op school. Waila gaat een lokaal huren en dat wordt later nog doorgegeven via whatsapp.

Iedereen probeer donderdag avond zijn programmeer werk af te krijgen. Vrijdag zullen we alles bij elkaar zetten om daarna de doxygen documentatie in order te krijgen. Wanneer nog tijd is zullen we aan het technisch verslag werken. Tenslotte zullen we volgende week meer tijd besteden aan het testen van de wasmachine het afmaken van het technisch verslag.

Waila:

Heeft WashingProgram af gemaakt en heeft nog één klasse te gaan

WashingProgramScheduler is nog niet af en moet nog aantal dingen worden toegevoegd.

thijs:

Drie controllers zijn afgemaakt. blijft dus nog één controller over.

Nog niet aan Washingprogram controller begonnen en zal dus vandaag nog aan beginnenr: vereist veel denkwerk is. moet nog er naar kijken en dus op dit moment nog geen problemen

mathijs:

Gaat goed op gang alleen het regelen van berichten van RTOS moet nog gebeuren.

Socketserver moet gaan pollen of andere manier.

Webserver: is klaar hij laat alles zien

SocketMessage: is af. heeft paar zinloze functies om te testen.

Bouke:

is klaar met al zijn dingen

Yorick:

Website is bijna af en zit op ongeveer 90%.

De website kan op dit moment nog maar 1 stap aanpassen in plaats van meerdere stappen. Hier wordt nog naar gekeken en als dat af is dan is de website klaar.

WebInterfaceController is half al. laatste dingen moeten nog gedaan worden en verwacht 14-01-16 alles af te hebben.

1. **Taken planning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actie** | **Wie** | **Datum afhandelen** |
| Rasberry pi configureren en installeren en io testen | Bouke | 15-01-2016 |
| uren planning aanpassen | Bouke | 13-01-2016 |
| WashingProgramScheduler | Waila | 15-01-2016 |
| WashingProgramController | Waila | 15-01-2016 |
| Website | Bouke | 15-01-2016 |
| SocketServer en WebServer | Mathijs | 15-01-2016 |
| Controllers | Thijs | 15-01-2016 |
|  |  |  |
| Technisch verslag: inleiding + onderzoek | Bouke | 20-01-2016 |
| Technisch verslag: realisatie | Thijs | 20-01-2016 |
| Technisch verslag: evaluatie | Yorick | 20-01-2016 |
| Technisch verslag: RA & SA in document zetten + check | Waila | 20-01-2016 |
| Technisch verslag: conclusie | Mathijs | 20-01-2016 |
| Technisch verslag: samenvatting | Waila | 21-01-21016 |

1. **Sluiting**

Voorzitter sluit vergadering om 15:00