1. **Opening**

Thijs is afwezig zonder te melden

Voorzitter heeft vergadering geopend om 11:50 op 09/12/2015.

1. **Vaststellen definitieve agenda**

* hoever zijn de taken
* requirements architecture opsturen feedback
* solution architecture inplannen
* socket communicatie protocol
* De planning
* Thijs afwezig

1. **Mededelingen**

Feedback

Uiterlijk 9 december 9:00 een mail naar Joost Schalken dat de eerste versie van Requirements Architecture (RA) in repository staat.

Uiterlijk 16 december 9:00 een mail naar Marten Wensink dat de eerste versie van Solution Architecture (SA) in repository staat.

Joost Schalken & Marten Wensink zullen 17 december plenair feedback geven op de SA.

Thijs is afwezig en heeft niks doorgegeven in de chat of telefoon. Waila heeft hem gebeld maar heeft niet opgenomen. Dit is zijn 2e keer er wordt gewacht op zijn reden en er zal daarna beslissen wat we zullen gaan doen met hem.

**[update: Bouke heeft Thijs gebeld en zegt dat hij zich heeft verslapen]**

Waila & thijs heeft de eerste versie van Usecase & beschrijvingen gemaakt.

Yorick heeft de contraints tabel eerste versie is gemaakt.

Planning is nog niet volledig en moet nog verder aan gewerkt worden(de taken en uren volledig ingevuld)

Eerste versie solution architecture inplannen dat voor 16 december ingeleverd moet zijn, zodat we hier feedback van terug krijgen.

Communicatie protocol samen bespreken met de groep. Er zijn wat onduidelijkheden.

1. **Taken planning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actie** | **Wie** | **Datum afhandelen** |
| Solution Architecture   * Activity Diagram * Klassendiagram * taak structering * Concurrency diagram * STD van controllers * beschrijving communicatie tussen browser en OS | Waila & Thijs  Allen  Bouke  Waila  Yorick  Mathijs | 13 december  9 december 13:30  9 december 13:30  11 december 11:00  11 december 11:00  11 december 11:00  13 december |
| Use case verbeterde versie (na feedback 10 dec) | Thijs & waila | 13 december |
| Constraints tabel verbeterde versie (na feedback 10 dec) | Yorick | 13 december |
| Planning | Iedereen | 9 december |
| Planning hoorcolleges | Yorick | 9 december 13:30 |
| Solution architecture mailen naar Joost | Bouke | 15 december |
| Should haves in planning | Yorick | 12 december 23:59 |

1. **Sluiting**

Voorzitter sluit vergadering om 12:30